PSE Projekttreffen 13.11.22
Phase: Pflichtenheft
Anwesend: alle
Protokoll: Aaron
Beginn: 14:30
Ende: 15:30
1. Rückblick
wir nutzen zur Benennung unseres Projekts im Allgemeines die technische Umschreibung „das Produkt“
nächste Schritte
- Abgrenzungskriterien: Alle
- Aktivitätsdiagramme: Luka
- UI-Designs: Cian & Aaron
  - Deskopübersicht
  - Menüs
- textuelle Beschreibung der Benutzeroberfläche: David
- Testszenarien: Florian, Aaron
- Latex schöner machen: Florian
- 9.1 Hardware
Was mit den Betreuern klären?
- Redundante Informationen im Pflichtenheft: David
- Stand Pflichtenheft vorstellen: Aaron
- GitLab ok? Florian
- GitHub Copilot: Cian
Nächstes Treffen Mittwoch in Präsenz
- ab 17:30 Infobib Aaron reserviert 90min
- Framework festlegen
- Rest API definieren
  - wir nutzen Springboot
- Namen festlegen